微信小程序开发合同

合同编号： ____________________

签订日期： ____年____月____日

签订地点： ____________________

甲方（委托方）

- 名称： ____________________

- 地址： ____________________

- 联系人： ____________________

- 联系电话： ____________________

乙方（开发方）

- 名称： ____________________

- 地址： ____________________

- 联系人： ____________________

- 联系电话： ____________________

鉴于甲方希望委托乙方进行微信小程序的开发工作，双方经友好协商，本着平等互利的原则，就小程序开发相关事宜达成如下协议：

第一条 项目概述

1.1 项目名称

"新商人"微信小程序

1.2 项目定位

聚焦外贸采购、工厂库存、临时用工、代加工服务四大核心场景，打造工厂与外贸公司、工人的双向精准匹配平台。

1.3 主要功能模块

- 外贸采购模块：支持外贸公司发布采购需求，工厂进行报价对接

- 工厂库存模块：工厂可发布库存信息，供外贸公司查询匹配

- 临时用工模块：工厂发布用工需求，工人可查看并应聘

- 代加工服务模块：支持代加工需求发布与承接对接

第二条 开发费用及分红权

2.1 开发费用

本项目开发总费用为人民币叁万元整（¥30,000.00）。

2.2 分红权

乙方享有本小程序项目3%（百分之三）的分红权，具体分红细则如下：

- 分红基数为小程序运营产生的净利润（扣除运营成本、税费等必要支出后）

- 分红周期为半年结算，6月底和12月底后15个工作日内完成结算

- 分红权自小程序正式上线运营之日起生效

- 甲方应向乙方提供必要的财务数据以供核算

第三条 付款方式

开发费用分三期支付：

| 期次 | 支付节点 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后 | 10,000 | 预付定金 |
| 第二期 | 小程序开发完成并上线后 | 10,000 | 上线款 |
| 第三期 | 正常运营两个月后 | 10,000 | 尾款 |

3.1 付款说明

- 第一期款项：甲方应在本合同签订后3个工作日内支付

- 第二期款项：小程序通过微信审核并成功上线后5个工作日内支付

- 第三期款项：小程序正常运营满两个月，无重大功能故障后5个工作日内支付

3.2 付款账户

- 户名： ____________________

- 开户行： ____________________

- 账号： ____________________

第四条 开发周期

4.1 项目工期

本项目开发周期自合同签订之日起至2026年3月上旬（具体以2026年3月10日为截止日期）。

4.2 里程碑节点

| 阶段 | 内容 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 完成需求文档确认 | 合同签订后7日内 |
| UI设计 | 完成界面设计稿 | 需求确认后14日内 |
| 开发阶段 | 完成功能开发 | 2026年2月底前 |
| 测试上线 | 完成测试并提交审核上线 | 2026年3月10日前 |

4.3 工期延误

- 因甲方原因导致的延误（如需求变更、确认延迟等），工期相应顺延

- 因乙方原因导致的延误，每延迟一周，乙方应向甲方支付合同总额1%的违约金

- 因不可抗力导致的延误，双方协商解决

第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

- 按时支付各期款项

- 及时提供开发所需的资料、素材及相关信息

- 在约定时间内完成需求确认、设计稿确认等审批工作

- 配合完成小程序的微信认证及上线审核

- 有权对开发进度进行监督和检查

5.2 乙方权利与义务

- 按照约定的功能需求和时间节点完成开发工作

- 保证开发质量，确保小程序功能正常运行

- 提供12个月的免费维护期（自上线之日起计算）

- 维护期内免费修复程序Bug

- 向甲方提供必要的技术支持和操作培训

- 按时获得分红权益

第六条 知识产权

6.1 源代码归属

- 小程序源代码及相关技术文档在甲方付清全部款项后归甲方所有

- 乙方应在收到尾款后7个工作日内向甲方交付全部源代码

6.2 素材版权

- 甲方提供的素材，其版权归甲方所有

- 乙方在开发过程中使用的第三方素材，应确保合法授权

第七条 保密条款

7.1 保密范围

双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、用户数据等信息严格保密。

7.2 保密期限

保密义务自本合同签订之日起生效，至相关信息公开或经对方书面同意解密之日止。

7.3 违约责任

违反保密义务的一方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

第八条 验收标准

8.1 功能验收

- 小程序各功能模块运行正常，无重大Bug

- 符合双方确认的需求文档要求

- 通过微信官方审核并成功上线

8.2 验收流程

- 乙方完成开发后书面通知甲方进行验收

- 甲方应在收到通知后5个工作日内完成验收

- 验收不通过的，甲方应书面说明问题，乙方在3个工作日内完成修改

- 甲方逾期未提出异议的，视为验收通过

第九条 违约责任

9.1 甲方违约

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期金额的0.05%支付违约金

- 甲方无正当理由单方解除合同的，已付款项不予退还

9.2 乙方违约

- 乙方未按约定完成开发工作的，应承担相应违约责任

- 乙方无正当理由单方解除合同的，应退还甲方已付款项并赔偿损失

第十条 合同变更与解除

10.1 合同变更

本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。

10.2 合同解除

有下列情形之一的，任何一方可解除本合同：

- 双方协商一致

- 一方严重违约，经催告后仍未改正

- 因不可抗力致使合同目的无法实现

第十一条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

- 本合同自双方签字（盖章）之日起生效

- 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议

第十三条 附件

- 附件一：《功能需求说明书》

- 附件二：《UI设计稿》

- 附件三：《验收确认单》

（以上附件在开发过程中由双方确认后作为本合同的组成部分）

签章页

甲方（盖章）： ____________________

法定代表人/授权代表（签字）： ____________________

日期： ____年____月____日

乙方（盖章）： ____________________

法定代表人/授权代表（签字）： ____________________

日期： ____年____月____日

本合同于____年____月____日签订于____________________